**TeamReflection#6**

### **Customer Value and Scope**

* Vad har vi gjort denna veckan?
  + Buggfix för att skapa en mer stabil produkt.
  + Designen har förändrats och förbättrats för att göra produkten mer användarvänlig för kunden.
  + Searchbarens funktionalitet har förbättrats för att resultaten ska ordnas på ett relevantare sätt.
  + Refaktorering har gjorts för att koden ska bli mer återanvändbar.
  + Koden har dokumenterats för att bli mer återanvändningsbar.

### **Social Contract and Effort**

* Något vi lärt oss under sprinten?
  + Denna vecka har konceptet rebase använts fullskaligt. Det har lett till vissa problem och oklarheter som har fått lösas efter hand.
* Hur mycket tid har vi lagt på kursen?
  + Slutändan har de hamnat på ca 17h per person plus minus någon timme.

### **Design decisions and product structure**

* Vilka design beslut har vi gjort
  + Vi har refactorerat lite i koden. Bland annat har har en del javascript flyttats till separata filer istället för att vara skrivna i java:n direkt.

### **Application of Scrum**

* Hur har arbetssättet fungerat
  + Veckan har följt samma struktur som tidigare.
  + US har skrivits på måndagen och därefter utförts under veckan.
  + Vårt sätt att utföra sprint planning har blivit bättre och bättre allt eftersom tiden gått. Vi har blivit effektivare och bättre på att fokusera på sådant som skapar värde åt kunden. Det finns trots denna utveckling fortfarande mycket utvecklingspotential, exempelvis skulle timeboxing kunna användas för att se till att sakfrågor får tid som står i proportion till deras storlek.
  + Vi har blivit bättre på att skriva US. Vi specificerar US på ett mycket bättre sätt än de första sprintsen med tydligare tasks och bättre förklaringar. Detta gör att det är lättare att utföra US och att de med större sannolikhet skapar det värde de tänkt göra. Vi är dock osäkra på om storleken på våra US är optimala då vi misstänker att de är större än nödvändigt.
* Vilka roller har vi haft?

ScrumMaster - Isak  
Sekreterare - Emil

PO - Isak  
Lokalbokare - Anton

Developers - Resterande

* Vad behöver vi förbättra?
  + Vi behöver förbättra kvalitéten på user stories och tasks, där vi hade behövt följa strukturen vi lärt oss under föreläsningarna. Det märktes flera gånger under sprintarna att det var otydligt vad som skulle göras.
  + Vi behöver jobba mer på vårt git flöde, speciellt rebase som ofta strular och skapar onödiga problem.
  + Föreslå att flera kollar på en pullRequest för att se till att det blir rätt. Detta skulle kunna göras istället för att en enskild person ser över en pullRequest och riskerar att förändra koden på ett sätt som inte är önskvärt.